**АКТ**

**о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного
соглашения № 1-КС от 27.02.2019 г. в отношении объектов теплоснабжения, находящихся на территории муниципального образования городского поселения «Оловяннинское»**

29 декабря 2020 года пгт.Оловянная

Руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», проведена проверка использования муниципального имущества и исполнения АО "Тепловодоканал" условий концессионного соглашения от 27.02.2019 г.

Проверяемый период: 2020 год

Цель: контроль за соблюдением АО "Тепловодоканал" условий концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объектов концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Администрацией городского поселения «Оловяннинское» контроль за соблюдением АО "Тепловодоканал" условий концессионного соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по:

1. Строительство тепловой сети от котельной ул. Пионерская до котельной «Клубная», протяженностью 612,69 м.
2. Подключение потребителей котельной «Клубная» к котельной ул. Пионерская.
3. Подключение потребителей котельной «Центральная», «Солнышко» к котельной ул. Пионерская.
4. Демонтаж оборудования Котельной «Клубная».

В ходе проверки АО "Тепловодоканал" предоставлены документы, подтверждающие выполнение всех вышеуказанных мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением.

**Заключение:**

Муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника, а также иных фактов, свидетельствующих о нарушении Концессионером условий концессионного соглашения не установлено.

**Замечания/рекомендации:**

Согласно приложению №5 к концессионному соглашению № 1-КС от 27.02.2019 г. в отношении объектов теплоснабжения, находящихся на территории муниципального образования городского поселения «Оловяннинское», предусмотрено строительство тепловой сети от котельной ул. Пионерская до котельной «Клубная», протяженностью 612,69 м., фактически протяженность составила 243,3 м.

**Представители администрации городского поселения «Оловяннинское»:**

И.о. Главы городского поселения «Оловяннинское» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Семенов В.П./

Ведущий специалист по связям с общественностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Сурова С.В./

**Представитель АО «Тепловодоканал»:**

Первый заместитель генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Борисов С.А./